**회 의 록**

| **회의 주제** | 프로젝트 계획 수립 |
| --- | --- |
| **회의 일자** | 2023-05-03 |
| **회의 장소** | 경북대학교 복현회관 소회의실4 |
| **작 성 자** | 임도영 |
| **참 석 자** | 김도형, 임도영, 정도 |
| **회 의 내 용** | |
| * 기업 담당자 면담 - 프로젝트 방향성 회의 * 위니텍 방문하여 정병호 이사, 정강희 차장, 이종원 소장 만남 * 프로젝트 역할 분담 * 소방,범죄, 재난 법령 자료수집(크롤링) : 김도형, 임도영, 정도 * 전처리(판다스,자연어처리,토큰화 등) : 김도형 * 모델링(유사도 분석, 머신러닝,딥러닝) : 임도영 * 모델검증 : 정도 * 보고서,회의록,PPT : 임도영 * 프로젝트 목표 설정 : 자연어 처리하여 유사항목도출 * 프로젝트 일정 설정 | |
| **회의 결과 및 향후 일정** | |
| 5/04 ~ 12 : 자료수집  5/10 ( 프로젝트 계획서 발표준비) | |