**회 의 록**

| **회의 주제** | 프로젝트 계획 수립 |
| --- | --- |
| **회의 일자** | 2023-05-04 |
| **회의 장소** | 경북대학교 복현회관 소회의실4 |
| **작 성 자** | 임도영 |
| **참 석 자** | 김도형, 임도영, 정도 |
| **회 의 내 용** | |
| 자료수집 시 크롤링 코드 작성   * 크롤링 완료되면 SLACK 에 코드 공유   노션- 기업프로젝트 페이지에 개인 일정 공유해서 올릴 것   * 매일 작성하는 회의록 공유   프로젝트 계획서 작성   * PPT 작성(도영), WBS(도형), 요구사항 정의서(정도) | |
| **회의 결과 및 향후 일정** | |
| 프로젝트 계획서 5.09 까지 모두 마무리  5.10 프로젝트 계획서 발표 준비하기 | |